| 索引号： | 11220000013544891Q/2014-02256 | 分类： | 综合政务（其他）;通知 |
| --- | --- | --- | --- |
| 发文机关： | 吉林省食品药品监督管理局 | 成文日期： | 2014年03月10日 |
| 标题： | 吉林省食品安全委员会办公室吉林省食品药品监督管理局关于印发《吉林省全面推进食品药品可追溯体系建设实施方案》的通知 |  |  |
| 发文字号： | 吉食药安办发〔2014〕27号 | 发布日期： | 2014年03月10日 |

| 2014年吉林省食品药品安全放心工程项目落实责任表 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 项目名称 | 工作内容 |  | 量化指标 | 责任部门 | 责任人 | 完成时限 |
| 2 | 全面推进食品药品电子可追溯体系 | 1 | 制定实施计划和任务分解，并牵头组织实施。 |  | 科技和标准处 | 处长 | 2月28日 |
|  |  | 2 | 负责组织项目软件技术（包括软件设计、研发、试行），终端设备配备、技术指导、维护工作。 | 完成食品、药品自律管理软件系统各1套，完善食品自律管理软件功能，6月30日前完成药品自律管理软件设计、研发、试行工作，并按协议配备终端设备。 | 科技和标准处 | 处长 | 6月30日 |
|  |  | 3 | 协调省局相关处室、市州食安办、食药监局等按计划开展工作，协助督查指导处开展进度通报、督查考核工作。 | 全年开展技术指导，每季度1次季度总结和进度通报。 | 科技和标准处 | 处长 | 12月31日 |
|  |  | 4 | 确定上报辖区内农产品种植养殖、畜禽屠宰、食品生产、食品流通、餐饮服务企业（业户）安装自律管理软件和终端设备名单；组织签订自律管理软件和终端设备配备协议；组织协调开展项目责任分解工作。 | 2季度完成辖区内企业（业户）总数量的30%；3季度完成辖区内企业（业户）总数量的60%；4季度完成辖区内企业（业户）总数量的70%；全年完成总数70%以上。 | 省局相关处室、市（州）政府食品药品安全办公室 | 处长 主任 | 3月31日 |
|  |  | 5 | 负责组织辖区内农产品种植养植、禽畜屠宰、食品生产、食品流通、餐饮服务企业（业户）安装自律管理软件和终端设备；建立电子台账； | 2季度完成辖区内企业（业户）总数量的30%；3季度完成辖区内企业（业户）总数量的60%；4季度完成辖区内企业（业户）总数量的70%；全年完成总数70%以上。 | 省局相关处室、市（州）政府食品药品安全办公室 | 处长 主任 | 12月31日 |
|  |  | 6 | 组织辖区内相关职能部门进度情况监督检查，开展阶段性督查，分阶段上报完成进度报告。 | 日常监督检查每季度不少于1次；全年督导检查不少于4次，每季度上报1份进度工作报告。 | 市（州）食安办 | 主任 | 12月31日 |
|  |  | 7 | 配合相关单位完成监管人员技术培训工作。 |  | 市（州）食安办 | 主任 | 6月30日 |
|  |  | 8 | 确定上报辖区内药品（包括保健食品、化妆品、医疗器械）企业（业户）安装自律管理软件和终端设备名单；组织落实和开展项目分解，组织签订自律管理软件和终端设备配备协议。 | 2季度完成辖区内企业（业户）总数量的10%；3季度完成辖区内企业（业户）总数量的25%；4季度完成辖区内企业（业户）总数量的30%；全年完成总数30%以上。 | 市（州）食药监局 | 局长 | 2月28日 |
|  |  | 9 | 负责组织辖区内药品（包括保健食品、化妆品、医疗器械）企业（业户）安装自律管理软件和终端设备；建立电子台账； | 2季度完成辖区内企业（业户）总数量的10%；3季度完成辖区内企业（业户）总数量的25%；4季度完成辖区内企业（业户）总数量的30%；全年完成总数30%以上。 | 市（州）食药监局 | 局长 | 12月31日 |
| 3 | 全面推进食品药品电子可追溯体系 | 10 | 组织日常监督检查，开展阶段性督导检查，分阶段上报完成进度报告。 | 日常监督检查每季度不少于1次；每季度上报1次工作报告；全年督导检查不少于2次。 | 市（州）食药监局 | 局长 | 12月31日 |
|  |  | 11 | 配合相关单位完成人员技术培训工作。 | 配合组织监管人员培训不少于1次。 | 市（州）食药监局 | 局长 | 6月30日 |
|  |  | 12 | 按工作职能负责将市（州）食安办、食药监局上报食品药品（包括保健食品、化妆品、医疗器械）监管企业（业户）安装自律管理软件和终端设备名单数汇总、核实，并上报科技和标准处。 | 完成职能范围内食品各监管企业（业户）总数量的70%以上；药品（包括保健食品、化妆品、医疗器械）各监管企业（业户）总数量的30%以上。 | 相关业务处室 | 处长 | 3月30日 |
|  |  | 13 | 按工作职能负责监管企业（业户）自律管理软件和终端设备技术培训工作。 | 至少对监管人员培训1次， 6月30日前完成技术培训工作。 | 相关业务处室 | 处长 | 6月30日 |
|  |  | 14 | 按工作职能负责监管企业（业户）自律管理软件使用、数据上传及电子台账的建立监督检查工作，并上报检查结果。 | 每季度对各地区进行检查数据上传和终端设备使用情况。 | 相关业务处室 | 处长 | 12月31日 |
|  |  | 15 | 负责制定年度项目绩效考核任务指标、计划。 | 制定1份详细绩效考核任务指标计划落实计划。 | 督查指导处 | 处长 | 3月31日 |
|  |  | 16 | 督导和考核完成项目进度工作，开展年度量化指标考核。 | 每季度至少1次督查。 | 督查指导处 | 处长 | 3月31日 |
|  |  | 17 | 负责按法定程序做好起草法律法规配套文件工作，并以省长令及其他形式推进实施。 | 完成起草1份《吉林省食品药品电子可追溯监管管理办法》先期准备工作，并以省长令或其他方式实施。 | 法规处 | 处长 | 12月31日 |
|  |  | 18 | 负责项目宣传、策划、舆论引导、宣传资料设计、印制、新闻报导工作，指导各地区开展舆论宣传。 | 负责设计制作公益宣传短片1部，在吉林电视台黄金时段播出；组织省级媒体开展宣传报导工作，指导各地利用广播、电视、报纸、网站等载体开展宣传；设计印制终端设备宣传标识和活动公益宣传资料。 | 宣传教育处 | 处长 | 3月31日 |
|  |  | 19 | 会同相关处室制定监管人员技术软件培训分解计划。 | 制定详细监管人员培训分解计划1份。 | 宣传教育处 | 处长 | 6月30日 |
|  |  | 20 | 负责项目经费规划、保障、审计工作。 | 制定1份项目经费规划，开展1次项目经费使用审计。 | 规划财务处 | 处长 | 12月31日 |