| 索引号： | 11220000013544357T/2022-00620 | 分类： | 工业、交通;通报 |
| --- | --- | --- | --- |
| 发文机关： | 吉林省人民政府 | 成文日期： | 2022年02月08日 |
| 标题： | 吉林省人民政府关于2021年度全省交通运输重点工作目标责任制考核情况的通报 |  |  |
| 发文字号： | 吉政函〔2022〕10号 | 发布日期： | 2022年02月21日 |

吉林省人民政府关于

2021年度全省交通运输重点工作

目标责任制考核情况的通报

吉政函〔2022〕10号

各市（州）人民政府，长白山管委会，长春新区、中韩（长春）国际合作示范区管委会，各县（市）人民政府，省政府各厅委办、各直属机构:

根据省政府部署，2021年12月份，省交通运输厅会同省人力资源社会保障厅组成考核组，对各市（州）政府、长白山管委会、各县（市）政府2021年度交通运输重点工作目标责任制履行情况进行了考核。现将考核情况通报如下：

一、总体情况

2021年，全省各级政府全面贯彻习近平总书记视察吉林重要讲话重要指示精神和关于交通运输的系列指示精神，深入落实省委、省政府部署，全力加快高质量交通强省建设，较好地完成了交通运输重点工作任务，实现了“十四五”良好开局。

（一）交通重大项目建设稳步推进。全年完成交通基础设施建设投资274亿元，增长21.4%。高速公路完成投资199亿元， 增长50.9%，续建大蒲柴河至烟筒山、烟筒山至长春、集安至桓仁等7个项目604公里，新开工长春都市圈环线农安至九台和双阳至伊通段126公里。东丰至双辽辽宁段提前10个月建成通车，集安至双辽高速全线贯通。国省干线公路完成投资31.1亿元，增长27.4%，续建23个项目551公里，新开工5个项目117公里，建成通车11个项目225公里，路网衔接更加顺畅，服务区域经济发展作用更加突出。

（二）“四好农村路”建设成效显著。全省农村公路建设完成投资40.4亿元，完成年度目标的112.1%，新改建农村公路2805公里，安防工程2068公里，危桥改造171座。实施农村公路养护工程5005公里，有效避免出现“畅返不畅”问题。全面推行农村公路“路长制”，覆盖率达到100% 。通化市、白城市、长春市双阳区、双辽市、通化县、辉南县、扶余市、通榆县被评为全国“四好农村路”示范市、示范县，长春市双阳区神鹿峰旅游路被评选为全国“十大最美农村路”。

（三）交通运输服务保障能力不断增强。全年完成营业性公路运输总周转量1531.1亿吨公里，同比增长17.5%，增速位于东北三省首位。全面启动道路客运体制机制改革，全省公交化改造客运线路301条，公交化线路辐射60%的建制村，城乡群众出行更多样更便捷。长春市被评为国家公交都市示范城市，通化县、磐石市、长春市双阳区、镇赉县、乾安县被评为全国城乡交通运输一体化示范县。物流降本增效有序推进，长春国际陆港、新华天瑞、百川物流等多式联运试点成果显著，全省建成190个乡镇运输服务站、2800个农村物流服务点，大安市“网络平台+农村物流”品牌被评为国家级农村物流服务品牌。公路通行条件稳步改善，公路养护完成投资36.4亿元，实施高速公路路面维修及预防性养护293万平方米、国省干线公路大中修工程400公里，重点路段通行状况稳步改善。

（四）交通运输安全生产形势保持稳定。深入开展安全生产专项整治三年行动。构建了省市县乡四级安全风险防控体系，交通运输安全生产基础进一步夯实。突出重点时段和重点领域安全监管，加强重要会事运输保障，特别是春耕秋收运输组织有力有效，全省累计投入服务保障车辆3.49万台次，运送人员66.94万人次，有力保障了农民出行安全。积极应对冰冻雨雪等各类极端天气，超前周密部署、积极有效应对、昼夜连续奋战，第一时间抢通，第一时间恢复通行。全年未发生重特大交通运输安全生产事故。

（五）交通运输软实力建设不断增强。持续加强行业治理体系和治理能力建设，深入推进法治政府部门建设，完成《吉林省道路运输条例》等3部地方性法规和规章修订工作，出台了一批交通运输综合执法制度规范，全力做好综合执法改革后半篇文章。深入开展交通运输执法领域突出问题专项整治，积极推进包容审慎监管执法，处罚额度较2020年同期下降49.9%，交通运输行政执法更有温度。长春市、吉林市、长白县被评为全国交通运输系统“七五”普法突出成绩单位。推进交通运输领域扫黑除恶工作常态化。深入开展道路运输、从业资格管理、建设市场专项整治，交通运输市场秩序持续改善。加强政行风文明窗口建设，突出庆祝建党100周年主题主线，大力弘扬新时代交通精神，精心策划“沿着高速看吉林”等系列重大主题宣传，全方位多层次展示交通运输发展成果，为我省交通运输高质量发展营造良好的舆论氛围。

二、存在的问题

通过考核发现，一些地区在落实交通运输重点工作目标责任制中还存在需要解决的问题。一是部分国省干线公路建设推进不力，地方配套资金不到位，有的地区存在挤占挪用车辆购置税问题，导致项目工期一拖再拖。长春市、松原市、龙井市未能完成干线公路年度建设任务。二是安全生产存在薄弱环节，安图县、长白山保护开发区安全监管不到位，导致发生个别客运企业车辆超员超速和养护企业违章操作等问题。三是客运班线公交化改造进度不均衡，梨树县、伊通县、珲春市、长白县改造工作推进迟缓，未完成年度许可到期客运班线公交化改造率40%的目标。

三、考核结果

按照考核得分由高到低排序，考核结果如下：

优秀等次：白城市政府、长春市政府、吉林市政府，长春市双阳区政府、洮南市政府、磐石市政府、镇赉县政府、蛟河市政府。

良好等次：通化市政府、梅河口市政府、辽源市政府、长白山管委会、延边州政府、四平市政府，大安市政府、通榆县政府、乾安县政府、东辽县政府、公主岭市政府、通化县政府、双辽市政府、前郭县政府、辉南县政府、榆树市政府、集安市政府、伊通县政府、汪清县政府、扶余市政府、临江市政府、和龙市政府、柳河县政府、白山市江源区政府、东丰县政府、舒兰市政府、靖宇县政府、延吉市政府、长春市九台区政府、安图县政府、长岭县政府、图们市政府、德惠市政府、长白县政府、永吉县政府、桦甸市政府、敦化市政府。

及格等次：白山市政府、松原市政府，农安县政府、抚松县政府、梨树县政府、珲春市政府、龙井市政府。

各地、各部门要进一步深入贯彻习近平总书记视察吉林重要讲话重要指示精神和关于交通运输的系列指示精神，聚焦“一主六双”高质量发展战略和“两确保一率先”目标，全力加快以交通运输重大项目为重点的基础设施建设，持续推动交通运输转型升级，全面提升运输服务品质和保障能力，大力发展数字交通、绿色交通，加强行业治理，为加快实现新时代吉林全面振兴全方位振兴作出新的更大贡献。

吉林省人民政府

2022年2月8日

（此件公开发布）