| 索引号： | 11220000MB1570195E/2025-01345 | 分类： | 政策解读;公告、通知 |
| --- | --- | --- | --- |
| 发文机关： | 吉林省自然资源厅 | 成文日期： | 2025年06月30日 |
| 标题： | 《吉林省全域土地综合整治项目管理办法（试行）》政策解读 |  |  |
| 发文字号： |  | 发布日期： | 2025年07月01日 |

《吉林省全域土地综合整治项目管理办法（试行）》政策解读

一、背景

2024年8月，自然资源部印发《关于学习运用“千万工程”经验 深入推进全域土地综合整治工作的意见》（自然资发〔2024〕149号），标志着全域土地综合整治工作进入全面展开阶段。按照部149号文中“由省级自然资源主管部门制定实施意见或管理办法，报经省级人民政府批准后有序安排、稳妥推进”的工作要求，为加强全域土地综合整治项目规范管理,明确项目谋划、申报、实施、验收等各环节工作要求，压实各级责任，研究制定本《办法》。

二、依据

依据《中华人民共和国土地管理法》《中华人民共和国土地管理法实施条例》《自然资源部关于学习运用“千万工程”经验深入推进全域土地综合整治工作的意见》（自然资发〔2024〕149号）《自然资源部办公厅关于印发全域土地综合整治实施指南（试行）的通知》（自然资办发〔2024〕57号）等要求，制定本办法。

三、内容

《办法》共十章五十二条内容。第一章总则：明确《办法》适用范围，确定项目实施期限；第二章职责分工：明确各级有关部门工作职责；第三章项目申报：明确项目申报的条件、准备工序及申报材料，确立审批程序；第四章组织实施：明确项目实施管理事项、要求和责任；第五章项目验收：明确项目验收依据、程序和工作要求；第六章档案管理：明确项目档案管理范围和责任；第七章移交管护：强调落实项目管护责任；第八章监督管理：明确项目实施过程中各相关单位的监督管理职责与要求；第九章指标政策：强调项目建设涉及指标应按国家有关政策执行；第十章附则：明确《办法》的解释部门和有效期限。

吉林省自然资源厅关于印发《吉林省全域土地综合整治项目管理办法（试行）》的通知

初审：肖志辉

复审：胡延晟

终审：崔晓飞