附件

- 水土保持重点区域划定工作时间节点安排

| - 区域 | - 时间节点 | - 工作内容 | - 责任单位 |
| --- | --- | --- | --- |
| 水土流失重点预防区和重点治理区 | - 2024年6月底前 | - 基本完成初步划定工作 | - 吉林省水利厅 |
|  | - 2024年8月底前 | - 基本完成复核调整工作 | - 全省各级水行政主管部门 |
|  | - 2024年11月底前 | - 基本完成边界落地和上图工作 | - 吉林省水利厅 |
| 水土流失严重区、生态脆弱区 | - 2024年10月底前 | - 基本完成图斑聚合工作 | - 吉林省水利厅 |
|  | - 2024年12月底前 | - 基本完成复核调整工作 | - 全省各级水行政主管部门 |
|  | - 2025年3月底前 | - 基本完成区域边界落地和上图工作 | - 吉林省水利厅 |
| 禁止开垦陡坡地 | - 2025年4月底前 | - 完成禁止开垦陡坡地范围的划定 | - 县级人民政府 |
|  | - 2025年12月底前 | 完成禁止开垦陡坡地范围公告 | 县级人民政府 |
| - 备注 | 《国家级水土流失重点预防区和重点治理区范围划定技术指南》、《水土流失严重、生态脆弱区域划定技术指南》、《禁止开垦陡坡地范围划定技术指南》电子版已随《水利部办公厅关于印发水土保持重点区域划定技术指南的通知》（办水保〔2024〕2号）下发。 |  |  |