附件1

吉林市农业农村局强力推动

农药包装废弃物专项整治行动工作纪实

自2017年8月以来，吉林市农业农村局认真贯彻习近平生态文明思想，认真贯彻落实《农药管理条例》《土壤污染防治法》等法规，以贯彻中央生态环保督察反馈问题整改为契机，率先开展了“农药包装废弃物专项整治行动”，初步探索形成“组织领导为基础、政府部门为主导、财政投入为保障、乡镇收购为支撑、规范管理为依托”的“吉林模式”。3年来，全市累计投入财政专项资金985.62万元，共收集农药包装废弃物452.43吨，已处理完成351.43吨，农药包装废弃物回收工作走在了省内前列。主要做法是：

一、认真履行职责，扎实启动农药包装废弃物专项整治行动。2017年8月，中央生态环保督察期间，吉林市政府决定由农业部门牵头，负责组织农药包装废弃物专项整治行动。8月末，为落实中央环保督察反馈问题整改工作，原吉林市农委联合原市环保局、市财政局制定印发了《吉林市开展农药包装废弃物专项整治行动实施方案》，启动了农药包装废弃物专项整治行动。全市农业部门积极响应，迅速开展农药包装废弃物专项整治行动，永吉县、桦甸市、蛟河市等地有效推进专项整治工作，当年全市列财政资金65.48万元，共收集和处理农药包装废弃物19.29吨。

二、推广典型经验，推动全市农药包装废弃物专项整治行动蓬勃开展。2018年初，桦甸市农业局在上年工作的基础上，决定在全市范围内开展农药包装废弃物专项整治行动，全市10个乡（镇、涉农街道）都设立农药包装废弃物回收站，乡镇农业站具体负责组织农药包装废弃物的收集、转运、集中处置及安全技术指导，建成专门库房，配备专人管理。桦甸市农业局还积极争取当地政府支持，市财政列农药包装废弃物的收集和处理专项资金150万元。桦甸市的经验和做法得到了李悦副省长的批示和肯定。原吉林市农委及时总结了桦甸市的典型经验，于2018年6月组织召开“全市农药包装废弃物专项整治行动桦甸现场会”，大力推广了桦甸市的成型经验，对全市农药包装废弃物专项整治行动提出新要求，并统一规范了全地区农药包装废弃物的收购价格，即：按每个农药瓶0.1元、每个农药袋0.05元的标准敞开回收农药包装废弃物。现场会后，吉林市各县（市、区）农业农村局认真学习借鉴桦甸经验，积极争取本地党委和政府支持，全面推进农药包装废弃物收集和处理的工作，2018年各县（市、区）安排财政专项资金444万元，共收集和处理农药包装废弃物161.14吨，取得了显著的成效。

三、加大工作力度，探索建立农药包装废弃物专项整治行动的长效工作机制。2019年，吉林市农业农村局以贯彻落实新颁布的《土壤污染防治法》为契机，在总结往年工作经验基础上，提早谋划部署，加强调度督导，持续推动全市农药包装废弃物收集和处理工作，截至今年8月27日，全市安排财政专项资金476.14万元，现已收购农药包装废弃物272吨，处理完成171吨，预计到年底全市将处理完成280多吨，桦甸市、舒兰市等地探索建立了长效工作机制。工作中，吉林市农业农村局充分发挥部门职能作用，提早部署农药包装废弃物专项整治行动，组织各县（市、区）农业农村局主动向本地党委、政府汇报工作，及早编制财政预算，争取财政资金支持，赢得了工作的主动权。市局还采取月调度、季度通报等形式，督促各县（市、区）加快工作进度，抢抓有利时机，确保工作取得实效。同时，在各县（市、区）开展农药包装废弃物处理过程中遇到困难时，吉林市农业农村局积极协调市生态环境局，会商解决工作难题，推动整治行动顺利开展。

附件2

白山市积极推进农药化肥负增长和

农药包装废弃物回收工作工作纪实

为了全面贯彻落实《环境保护法》《固体废弃物污染环境防治法》和《农药管理条例》，白山市从2017年开始启动农药包装废弃物回收试点工作，取得了较好的成效。2019年，白山市委、市政府围绕建设中国绿色有机谷·长白山森林食药城，大力实施农药化肥“双减半”行动，建立农药包装废弃物处置机制。截止目前，全市农药化肥实际使用量分别下降54.7%和59.3%，回收农药包装废弃物7.5吨，超额完成了“双减半”行动年度目标任务。

一、强化组织领导。2017年，白山市制定并下发了《白山市开展农药包装废弃物专项整治行动方案》（白山农环财联发〔2017〕6号）文件，成立了白山市农药包装废弃物专项整治领导小组，领导小组下设办公室，负责日常管理具体工作。同时，要求各县（市、区）也要制定农药包装废弃物专项整治实施方案，成立相应领导小组，按照属地化管理原则，层层分解任务，落实到具体单位和责任人，各县（市、区）在财政资金非常紧张的情况下安排部分资金用于整治专项行动。同时，加强与生态环境、工商、公安等部门的沟通协作，做到信息互通，协调配合，合办推动工作。如抚松县的农药包装废弃物回收工作，由政府直接落实到行政村负责，全县130个行政村每个村选配一名农用物资安全员，负责统计汇总本行政村农业经营主体化肥、农药使用量，农药瓶（袋）回收、保管并做好登记工作。2019年，全市成立“一谷一城”建设领导小组，强力推动“农药化肥双减半”，市、县、乡、村四级层层签订目标责任书，纳入政府绩效考核目标，确保压力传递到位、责任落实到位。

二、强化宣传引导。坚持把宣传贯穿于“农药化肥双减半”和农药包装废弃物专项整治全过程，充分利用电视、广播等传统媒体和微博、微信等新媒体，通过走村入户、张贴宣传标语、发放宣传单、横幅等多种形式，全方位、多角度宣传减少农药化肥使用、回收农药包装废弃物的重要意义、具体举措和重要作用。通过宣传引导提高农民群众科学用药用肥意识，改变乱扔农药包装废弃物的陋习，形成政府重视、社会支持、群众参与的良好氛围。

三、强化技术指导。白山市在推进“农药化肥双减半”行动中，注重从6个方面推进减量增效。一是通过精准施用减量增效，对购肥购药农户开展个性化服务，对农户远程开展网络诊断，短信服务。二是通过推进农机农艺融合减量增效。制定并推广玉米、大豆机械施肥技术规范，重点推广玉米缓释肥、化肥深施、分层施肥等技术。三是通过增施有机肥减量增效。2019年，全市推广使用有机肥、生物菌肥2.5万吨，减少化肥施用3621吨。四是通过病虫害绿色防控减量增效。推广以虫治虫、以菌治菌（虫）及理化诱控技术，全市建立绿色防控基地15个，面积3.8万亩，减少化学农药使用量5.6吨。五是通过提高监测预报精准度减量增效。今年，全市发布病虫情报32期，预报准确率达到90%以上，实现了早发现、早防治，减少农药使用量。六是通过示范引领带动减量增效。突出玉米、大豆及蓝莓、中药材、蔬菜、人参等特色作物，创建农药化肥减量增效示范样板田，进行对比试验，引导带动农户应用推广。

四、强化回收处置。各县（市、区）政府及相关部门按照农药包装废弃物专项整治实施方案的要求，明确回收范围，设置回收点，把农药包装废弃物回收工作落实到各乡（镇）街。对回收的农药包装废弃物统一归集和数量清点并登记造册，运送到指定仓库，仓库选择地远离住户，远离河道区域，库存的农药包装废弃物送到有处理资质的单位，参照危险废弃物处置的相关技术标准进行了无害化集中处置，对农药包装废弃物处置过程进行了全程监管。近三年来，全市共开展排查活动194次，出动人员1336人次，车辆259台次，落实回收资金166.47万元，收集农药包装废弃物104.7636万个，约66.15吨，已处置52.581吨，2019年的农药包装废弃物回收工作正在进行中。

附件3

舒兰市农业农村局、吉林市生态环境局舒兰市

分局联合印发《2019年舒兰市开展农药包装

废弃物专项整治行动实施方案》

为全面加强我市农药包装废弃物回收处置工作，防止农药包装废弃物污染，保障农业生产安全、农产品质量安全、人畜安全，保护农村生态环境，深入推进农业绿色可持续发展，结合我市实际情况，制定本实施方案。

一、指导思想

以习近平生态文明思想为指导，深入贯彻落实中央环保督察“回头看”及专项督察反馈意见会议精神，牢固树立新发展理念，全面贯彻落实《环境保护法》《固体废弃物污染环境防治法》《土壤污染防治法》和《农药管理条例》等法律法规的要求，坚持属地管理、分级负责部门协同的原则，聚焦农药包装废弃物乱扔、乱放行为，积极探索可复制、可推广、可持续的回收处置模式和机制，提高农药生产者、经营者和使用者生态文明意识、社会责任意识，坚决打好打赢污染防治攻坚战，为实施乡村振兴战略提供有力支撑。

二、工作目标

通过专项整治行动，农业绿色发展理念深入人心，农业绿色生产方式、生活方式逐步推广，农药经营者、使用者环保意识明显增强，农药包装废弃物回收处理水平大幅度提升。通过三年努力，力争实现农药包装废弃物当年回收率达到90%以上，回收物当年无害化处理达到100%，农药包装废弃物随意丢弃现象基本杜绝，农药包装废弃物污染环境问题得到有效控制。

三、主要任务

（一）加强宣传，全面提高环保意识。（时间要求：2019年5月25日—6月10日）。各乡（镇）街、各部门要充分利用广播、电视、网络、微信、宣传单等多种渠道，大力宣传中华人民共和国《固体废物污染环境防治法》《土壤污染防治法》《农药管理条例》等法律法规，让农药生产企业、经营者、使用者充分认识到在农药包装废弃物回收处置方面应负的法律责任，自觉参与到农药包装废弃物回收处置工作中。要加强宣传引导和普法教育，普及绿色发展理念、低碳循环绿色生活方式，让农药使用者充分认识到乱扔农药包装废弃物对环境和人身安全的危害，自觉摒弃乱扔废弃农药瓶、塑料包装袋的不良行为，积极主动交回农药包装废弃物，形成全社会关心、支持、参与和监督农业生态建设的良好氛围。要明确回收范围。农药包装废弃物是指在我市范围内农药使用后不再具有使用价值而被废弃的与农药直接接触或含有农药残余物的包装物（瓶、罐、桶、袋等）。

（二）规范管理，全面提升收储水平。（时间要求：2019年6月11日—9月30日）。各乡（镇）街要放手发动群众，动员和组织村干部和农民群众行动起来，深入本辖区的垃圾堆、田间地头、河塘沟渠等部位，一经发现有废弃农药包装物，要及时抓好回收工作。设立回收网点。全市设立农药包装废弃物回收网点24个，其中，沙河水库饮用水源保护区上游景仁村、四方村、双龙村，响水水库饮用水源保护区上游靠山村、烧锅村和宏兴村，每个村分别设立一个回收网点。其他回收网点设在各乡镇政府、街道办事处所在地，由属地政府安排落实符合（GB18597-2001、HJ2025-2012）标准要求的贮存库房一处，贮存库房应当具有防扬散、防流失、防渗漏等措施，配备泄露液体收集装置，并远离水源和热源，在醒目位置设置有害垃圾标识。各乡（镇）街要探索构建以农药经营者为主体，全面开展押金制、有偿回收制、补贴代储等回收试点。除村、镇农户分散产生的农药包装废弃物的收集活动可不按照危险废物管理外，危险废物集中收集、贮存、转移和处置等活动均应遵照危险废物管理的有关规定要求，依法落实危险废物管理计划和应急预案的备案管理，做好标识标牌、台账管理等工作。各回收网点应当安排专人负责，设立农药包装废弃物回收台账和凭据，记录农药包装废弃物的类型、数量、回收日期、去向等信息，付款凭据必须有收货人、保管员和分管领导签字。

（三）结合实际，定期进行转运处置（时间要求：2019年8月1日—10月30日）。建立定期转运制度，各乡镇根据回收数量，开展危险废物转运申报登记。按照“集中、方便、高效”的要求，委托具有资质的单位转运和集中处置农药包装废弃物，签订固体废弃物转移合同，办理危废转移计划审批，审批后按照危废转移联单实际数量结算。要全过程监管农药包装废弃物处置过程，杜绝二次污染环境问题。

四、组织领导

为确保全市农药包装废弃物专项整治行动取得实效，成立舒兰市农药包装废弃物专项整治行动工作领导小组。

组  长：张建成 市政府副市长

副组长：李永波 市农业农村局局长

张龙彪 吉林市生态环境局舒兰市分局局长

成 员： 王立君 市农业农村局副局长

赵世莹 吉林市生态环境局舒兰市分局副局长

各乡（镇）街分管负责人

领导小组下设办公室，办公室设在市农业农村局，负责此项工作的综合协调、日常管理和监督检查等工作，办公室主任由市农业农村局副局长王立君兼任。各乡（镇）街、各有关部门也要成立相应的组织机构，加大工作力度，强化推进措施，确保各项工作扎实开展。

五、工作要求

（一）提高认识。各乡（镇）街、各有关部门要从讲政治的高度，切实增强工作的责任感和紧迫感，充分认识到这次整治行动是全面贯彻落实中央创新体制机制推进农业绿色发展的重大举措，是落实中央环保督察“回头看”整改要求的务实举措，是落实我市农业可持续发展的具体举措。要针对本辖区、本部门的突出问题和薄弱环节，制定详细的整治方案，确保工作扎实开展。

（二）落实责任。开展农药包装废弃物专项整治行动工作在市政府统一组织领导下进行，按照属地管理、各负其责的原则，强化统筹协调，将回收、贮存、转运、处置每个环节的工作责任分解落实到位。农业农村部门负责农药包装废弃物回收处置的宣传、组织协调工作，做好农药包装废弃物的回收监管工作；生态环境部门负责农药包装废弃物贮存指导、转运和集中处置工作，强化农药包装废弃物污染防治的监督和管理；财政部门负责落实农药包装废弃物储运和集中处置经费，加强资金使用监管；各乡（镇）街负责本辖区的回收、贮存和短途转运工作，确保资金专款专用，加强个人防护，防止中毒及其他事故发生。

（三）加大投入。农药包装废弃瓶定为0.1元/瓶，废弃袋0.05元/袋，处置费单价1万元/吨，运费单价2000元/吨（含短途转运费），各乡（镇）街所在地回收网点库房租金0.6万元/个，水源地村回收网点库房租金0.2万元/个，专职管理人员岗位津贴450元/人/月，其中，各乡（镇）街所在地回收网点每点3人，水源地村回收网点每点2人。回收农药包装废弃瓶（袋）费12.20万元，运费8.10万元，处置费用40.50万元，回收网点库房租金12.00万元，专职管理人员岗位津贴10.40万元，宣传费、包装费、差旅费、保护用具、台账、发票等其它费用16.80万元。回收资金共需100万元，所需资金由市财政统一列支。

（四）健全机制。各乡（镇）街、各部门要切实履行农业生态环境保护职责，在扎实开展农药包装废弃物专项整治行动的同时，调整和完善工作流程，加强工作衔接和密切配合，建立农药包装废弃物信息报送制度，及时调度回收和处置情况，形成齐抓共管的局面，建立健全长效机制，确保此项工作常态化、制度化、规范化开展。

（五）强化监督。市农药包装废弃物专项整治行动工作领导小组将不定期对农药废弃物专项整治行动开展情况进行专项检查、验收，掌握工作落实进度，跟踪问效，对先进典型进行及时宣传，对动作缓慢、工作不到位的，进行曝光，并将验收结果纳入年度绩效考核和拨付经费的依据。

| 附件4 2019年农药包装废弃物摸底调查及处置情况调度表 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 填报单位名称（公章）： |  |  |  |  | 填报日期： |  |  |
| 地区名称 | 农作物播种面积（万亩） | 农药使用量 （吨） | 农药包装废弃物量 （吨） |  | 农药包装废弃物 未回收数量（吨） | 农药包装废弃物 已回收数量（吨） |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 其中：处置数量（吨） |
| 合计 |  |  |  |  |  |  |  |
| 例：吉林市 |  |  |  |  |  |  |  |
| 昌邑区 |  |  |  |  |  |  |  |
| 龙潭区 |  |  |  |  |  |  |  |
| 船营区 |  |  |  |  |  |  |  |
| 丰满区 |  |  |  |  |  |  |  |
| 永吉县 |  |  |  |  |  |  |  |
| 磐石市 |  |  |  |  |  |  |  |
| 注：1.调度表以地区为单位汇总上报，填列到县级。报表季度填报，数据为本年度累计数据。 2.统防统治、返企大包装物数量按已回收和处置计。 |  |  |  |  |  |  |  |
| 9月25日前报省农业推广总站 邮箱： 联系人： 联系电话： |  |  |  |  |  |  |  |