| 索引号： | 11220000013544541J/2007-02139 | 分类： | 住房保障;通知 |
| --- | --- | --- | --- |
| 发文机关： | 省住房和城乡建设厅 | 成文日期： | 2007年01月01日 |
| 标题： | 关于加强棚户区改造回迁楼工程建设质量管理的通知 |  |  |
| 发文字号： |  | 发布日期： | 2007年01月01日 |

关于加强棚户区改造回迁楼工程建设质量管理的通知

各市（州）、长白山管委会棚户区改造领导小组办公室：

为认真落实省委、省政府关于全省城市棚户区改造的工作部署，加强工程项目实施全过程的监督管理，保证棚户区改造回迁楼建设工程质量，依据《建筑法》、《建设工程质量管理条例》等法律法规，结合棚户区改造工程实际情况，现就工程质量管理工作提出如下意见：

一、各地要高度重视城市棚户区改造建设工程质量，棚户区改造是一项造福百姓的民心工程和德政工程，是解决民生问题、促进经济发展、构建和谐社会的重要环节。各地要认真贯彻落实《关于加强城市棚户区改造工程质量安全管理的意见》(吉棚改[2005]3号)、《关于加强县(市)棚户区改造工程质量管理实施意见》(吉棚改办[2007]17号)的文件精神，确保棚户区改造建设工程质量。

二、各地区重点做好棚户区改造回迁楼工程质量，保证居民按时回迁。各市、县棚改办要每个季度组织相关部门进行工程质量检查，对查出的问题，及时进行整改，对责任单位予以处罚。省将对全省的棚户区改造工程采取不定期的质量巡查，对检查的结果给予通报。通报结果作为年底考核各地棚户区改造工作的一项重要依据。

三、建立季度报表制度。为进一步加强棚户区改造工程质量的监督管理工作，及时了解掌握全省棚户区改造工程的质量动态，各地棚改办在每一个季度第一个月的10日前上报上一季度棚户区改造回迁楼的工程质量情况，8月15日之前上报一次。（上报内容见附表），由各地市（长白山管委会）棚改办统一报到省建筑工程质量监督站。（一式两份）

联系人：郭剑        联系电话：0431－82752582

附件：

1、棚户区改造回迁楼工程季度报表(1)

2、棚户区改造回迁楼工程质量季度报表(2)

二○○七年八月六日

主题词：城乡建设   棚户区改造回迁楼   质量管理  通知

抄送：各市（州）、县（市）建设局、质量监督站 、长白山管委会质量监督站

棚户区改造回迁楼工程季度报表(1)

工程所在市（县）：                               年   月   日

| 改造地块 |  |  |  |  | 地块建筑规模 |  |  | 平方米 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 回迁楼 栋号 |  |  | 层数/（高度） |  |  |  | 结构类型 |  |  |  |
|  |  |  | 层数/（高度） |  |  |  | 结构类型 |  |  |  |
|  |  |  | 层数/（高度） |  |  |  | 结构类型 |  |  |  |
|  |  |  | 层数/（高度） |  |  |  | 结构类型 |  |  |  |
| 前期手续办理情况 |  |  |  |  |  |  |  | 未办理原因 |  |  |
| 土地批准书 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 用地规划许可证 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 招投标的手续 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 施工许可证 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 安全许可证 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 质量监督手续 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 施工图设计文件审查 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 委托监理情况 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 各方责任主体配备情况 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 建设单位 |  |  |  |  |  | 资质情况 |  |  |  |  |
| 施工单位（含分包单位） |  |  |  |  |  | 资质情况 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 资质情况 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 资质情况 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 资质情况 |  |  |  |  |
| 勘察单位 |  |  |  |  |  | 资质情况 |  |  |  |  |
| 设计单位 |  |  |  |  |  | 资质情况 |  |  |  |  |
| 监理单位 |  |  |  |  |  | 资质情况 |  |  |  |  |
| 施工图审查机构 |  |  |  |  |  | 资质情况 |  |  |  |  |
| 质量检测机构 |  |  |  |  |  | 资质情况 |  |  |  |  |

注：此表填报所有已开工建设的回迁楼，包括已竣工项目，本季度填报后，下一季度只填报新开工项目，不重复填报。

棚户区改造回迁楼工程质量季度报表(2)

| 改造地块 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 回迁楼 |  |  |  |  |
| 形象进度 |  |  |  |  |
| 工 程 质 量 情 况 |  |  |  |  |
| 分部分项工程名 称 | 质量缺陷及质量问题 |  | 解决方案 | 处理结果 |
| 地基基础 |  |  |  |  |
| 主体结构 |  |  |  |  |
| 建筑装饰装修 |  |  |  |  |
| 建筑屋面 |  |  |  |  |
| 建筑给水、排水及采暖 |  |  |  |  |
| 建筑电气（智能） |  |  |  |  |
| 建筑材料和设备安装 |  |  |  |  |
| 填报日期 | 年 月 日 |  |  |  |

棚改办负责人：                                           填表人：

注：此表用于填报对有质量问题的回迁楼处理情况，按栋号填报，无质量问题的栋号不填报。本季度全地区无质量问题以书面形式报告。