| 索引号： | 1122000001354439X3/2023-02707 | 分类： | 行政许可和办事服务办理结果;批复 |
| --- | --- | --- | --- |
| 发文机关： | 吉林省发展改革委 | 成文日期： | 2023年05月24日 |
| 标题： | 关于榆树市38.8MW风电项目核准内容变更的批复 |  |  |
| 发文字号： | 吉发改审批〔2023〕112号 | 发布日期： | 2023年08月04日 |

关于榆树市38.8MW风电项目核准内容变更的批复

吉发改审批〔2023〕112号

榆树市发展改革局：

《关于榆树市38.8MW风电项目核准变更的请示》（榆发改字[2023]28号）及有关材料收悉，经研究，现批复如下。

2022年12月29日，我委以吉发改审批[2022]332号文件批复了榆树市38.8MW风电项目，项目代码为2210-220000-04-01-251356，安装单机容量5兆瓦风电机组7台，单机容量3.8兆瓦风电机组1台，总装机容量38.8兆瓦，项目总投资21359.44万元。项目在招标过程中，因原设计机型设备的供货周期无法满足当前项目建设进度，导致原批复的风电机组机型发生变化。

为加快推进项目建设，根据《企业投资项目核准和备案管理办法》有关规定，依你局申请，同意榆树市38.8MW风电项目风电机组机型变更为单机容量6.7兆瓦风电机组3台，单机容量6.25兆瓦风电机组2台，单机容量6.2兆瓦风电机组1台，总装机容量38.8兆瓦保持不变。同意项目总投资变更为21606.6万元。其余批复内容按照吉发改审批[2022]332号文件规定执行。

请各相关部门予以支持办理土地等手续。请榆树市发展改革局积极协调并配合项目法人单位完善各项手续办理，加快推进项目实施，尽快并网投运；督促项目法人单位通过在线平台如实报送项目开工、建设进度、竣工投用等基本信息，其中项目开工前应按季度报送项目进展情况；项目开工后至竣工投用止，应逐月报送进展情况。我委将采取在线监测、现场核查等方式对项目实施监管，依法处理有关违法违规行为，并按照有关规定向社会公开。

吉林省发展改革委

2023年5月24日