| 索引号： | 1122000001354439X3/2024-00353 | 分类： | 行政许可和办事服务办理结果;批复 |
| --- | --- | --- | --- |
| 发文机关： | 吉林省发展改革委 | 成文日期： | 2024年02月04日 |
| 标题： | 吉林省发展改革委关于临江市2022年农村电网巩固提升工程结余资金项目可行性研究报告的批复 |  |  |
| 发文字号： | 吉发改审批〔2024〕29号 | 发布日期： | 2024年02月26日 |

吉林省发展改革委关于临江市2022年农村电网巩固提升工程结余资金项目可行性研究报告的批复

吉林省地方电力有限公司:

你单位报来《关于审批临江市2022年农村电网巩固提升工程结余资金项目可行性研究报告的请示》（吉地电力建〔2023〕74号）及有关材料收悉。经研究，原则同意临江市2022年农村电网巩固提升工程结余资金项目可行性研究报告文本内容，现批复如下。

一、项目名称及在线审批监管平台代码

临江市2022年农村电网巩固提升工程结余资金项目（项目代码：2312-220000-04-01-728090）。

二、 项目法人单位

吉林省地方电力有限公司。

三、建设地点

吉林省白山市临江市。

四、建设规模及主要建设内容

更换设备159台（套/面），其中：纵向加密装置6对，杀毒软件9套、正向横向物理隔离1台、UPS电源1套、大屏幕工作站1套、监控视频工作站1套、服务器KVM切换器2套、PDU机柜插座（无线）调度主站6台、调度员工作站7台、硬盘录像机3套、摄像机44套、视频监控屏2面、自动化数据屏4面、后台监控主机8台、主变保护屏2面、主变保护测控屏5面、66千伏线路保护测控屏2面、66千伏线路测控屏1面、10千伏保护测控屏9面、综合测控屏2面、公用测控屏2面、10千伏低频低压减载屏2面、计量屏（空）4面、通信屏（空）1面、通信管理机1台、变电直流系统5套、逆变电源1套、高频开关电源设备4套、交流屏4套、空调2套、安全运行时钟5套、五防系统4套、火灾报警系统3套、交换机2台、10千伏分布式小电流接地选线系统1套、POE交换机1台、配线环网柜（含基础）1套；并建设控制电缆等配套设施。

五、建设期限

12个月。

六、总投资及资金来源

项目估算总投资1057万元（静态投资1044万元），其中中央预算内投资313.2万元，占静态总投资的30%，其余资金由银行贷款解决。

七、相关要求

（一）吉林省地方电力有限公司要严格落实项目实施主体责任，按照《吉林省政府投资管理办法》（吉政发〔2020〕5号）规定，该项目不再审批项目初步设计，请据此开展下步工作，要认真履行政府投资项目管理程序，确保项目依法依规开工建设。

（二）吉林省地方电力有限公司要加强项目管理，落实“四制”相关要求，严格按照批复的建设地点、建设规模和建设内容、技术标准等实施，严禁擅自夹带楼堂馆所等建设内容，按工程进度、合同约定等及时拨付建设资金，不得违规举债、不得增加政府隐性债务、不得由施工单位垫资建设，确保项目依法合规按期建成，并严格按照有关规定报有关部门验收合格后投入使用，不得擅自改变使用功能和用途。

（三）吉林省地方电力有限公司要于每月3日前如实报送项目开工、建设进度、竣工投用等基本信息，其中项目开工前应按季度报送项目进展情况；项目开工后至竣工投用止，应逐月报送进展情况。我委将采取日常调度、现场核查等方式对项目实施监管，依法处理有关违法违规行为，并按照有关规定向社会公开。

（四）该项目招标范围、组织形式、招标方式详见附件《招标事项审批部门核准意见表》，吉林省地方电力有限公司要严格按照《中华人民共和国招标投标法》等法律法规规定，规范开展招投标工作。

（五）临江市发改局要积极支持项目建设，及时协调解决项目在建设过程中出现的困难和问题。如在实施过程中进展缓慢，或出现影响工程实施的重大情况，项目法人应及时向我委报告情况，说明原因，提出改进措施。

（六）按照有关法律法规规定，如需对本项目批复文件进行调整的，应及时以书面形式向我委提出调整申请，我委将根据项目具体情况，办理调整手续。

附件：招标事项审批部门核准意见表

吉林省发展和改革委员会

2024年2月4日