| 索引号： | 1122000001354439X3/2024-00942 | 分类： | 行政许可和办事服务办理结果;批复 |
| --- | --- | --- | --- |
| 发文机关： | 吉林省发展和改革委员会 | 成文日期： | 2024年03月28日 |
| 标题： | 吉林省发展改革委关于华能乾安四海20万千瓦风电项目核准内容变更的批复 |  |  |
| 发文字号： | 吉发改审批〔2024〕65号 | 发布日期： | 2024年04月22日 |

乾安县发展改革局：

《关于呈报华能乾安四海20万千瓦风电项目核准内容变更的请示》（乾发改发〔2024〕19号）及有关材料收悉，经研究，现批复如下。

2022年3月29日，我委以吉发改审批〔2022〕80号文件批复了华能乾安四海20万千瓦风电项目，项目代码为2203-220000-04-01-713809，项目单位为华能吉林发电有限公司。该项目为燃机配套项目，按照省能源局要求，并网时间需与燃机项目保持一致，受燃机项目建设进度影响，无法在核准文件有效期内开工建设。为继续推进项目建设，同意《吉林省发展改革委关于华能乾安四海20万千瓦风电项目核准的批复》（吉发改审批〔2022〕80号）文件有效期延期至2025年3月28日，项目在此有效期限内未开工建设，项目核准文件及本批复文件自动失效。

请你单位积极协调并配合项目单位完成各项手续办理，加快推进项目实施，尽快并网投运；并督促项目单位通过在线平台如实报送项目开工、建设进度、竣工投用等基本信息。项目开工前应按季度报送项目进展情况，项目开工后至竣工投用止，应逐月报送进展情况。我委将采取在线监测、现场核查等方式对项目实施监管，依法处理有关违法违规行为，并按照有关规定向社会公开。

特此批复。

吉林省发展改革委

2024年3月28日