| 索引号： | 1122000001354439X3/2024-01491 | 分类： | 行政许可和办事服务办理结果;批复 |
| --- | --- | --- | --- |
| 发文机关： | 吉林省发展改革委 | 成文日期： | 2024年05月31日 |
| 标题： | 关于吉林师范大学第25学生公寓建设项目可行性研究报告（代项目建议书）的批复 |  |  |
| 发文字号： | 吉发改审批〔2024〕109号 | 发布日期： | 2024年06月03日 |

省教育厅：

你单位报来的《关于报送吉林师范大学第25学生公寓建设项目可行性研究报告（代项目建议书）的函》（吉教规划函〔2023〕39号）及有关材料收悉。为进一步加强吉林师范大学学生公寓建设，着力改善学生住宿生活条件，根据阶梯项目咨询有限公司出具的《吉林师范大学第25学生公寓建设项目可行性研究报告（代项目建议书）审查意见》（阶咨审字〔2024〕18号），原则同意吉林师范大学第25学生公寓建设项目可研报告文本内容，现批复如下。

一、项目名称

吉林师范大学第25学生公寓建设项目

（审批平台代码：2312-220000-04-01-957069）

二、建设主体

吉林师范大学

三、建设地点

项目建设地点位于四平市海丰大街1301号吉林师范大学校园内（原第四公寓南侧，第六公寓、第二十公寓西侧区域）。

四、建设规模及主要建设内容

项目总用地面0.88万平方米，总建筑面积1.66万平方米，主要建设内容包括新建第25学生公寓楼1栋，全部为地上建筑，6层局部1层结构，设置4人间学生公寓415间（内设独立卫生间）、公共洗衣间、公共服务室等功能业务用房，建设管网等相关配套附属设施；购置公用工程设备46台（套）。

五、建设期限

项目建设24个月。

六、总投资及资金来源

项目估算总投资6753万元，所需建设资金全部由学校自筹解决。

七、有关要求

（一）吉林师范大学要严格落实项目实施主体责任，按照《吉林省政府投资管理办法》（吉政发〔2020〕5号）规定，认真履行政府投资项目管理程序，确保项目依法依规开工建设。请依据本批复文件编制项目初步设计并报我委审批。

（二）吉林师范大学要加强项目管理，落实“四制”相关要求，严格按照批复的建设地点、建设规模和建设内容、技术标准等要求实施，严禁擅自夹带楼堂馆所等建设内容，按工程进度、合同约定等及时拨付建设资金，不得违规举债、不得增加政府隐性债务、不得由施工单位垫资建设，确保项目依法合规按期建成，并严格按照有关规定报有关部门验收合格后投入使用，不得擅自改变使用功能和用途。

（三）吉林师范大学要通过投资在线审批监管平台如实报送项目开工、建设进度、竣工投用等基本信息。其中，项目开工前应按季度报送项目进展情况，项目开工后至竣工投用期间应逐月报送进展情况。我委将适时采取在线监测、现场核查等方式对项目实施监管，依法处理有关违法违规行为，并按照有关规定向社会公开。

（四）本项目的招标范围、组织形式、招标方式，详见附件《招标事项审批部门核准意见表》。吉林师范大学要严格按照《中华人民共和国招标投标法》等法律法规规定，规范开展招投标工作。

（五）项目各项能源利用要符合国家有关节能法规及标准要求，切实加强节能管理，集约节约利用能源。项目建设过程中对污水、垃圾及施工机械噪音等污染物均需按国家有关环保要求执行，要积极制定可行的环保方案和措施，确保所有污染物达标排放。

（六）你厅作为吉林师范大学的行业管理部门，应严格履行行业监管责任，督导学校进一步落实项目建设资金、做好项目红线外泄洪渠设计工作，确保项目顺利实施。

（七）按照有关法律法规规定，如需对本批复文件进行调整的，应及时以书面形式向我委提出调整申请，我委将根据项目具体情况，办理调整手续。本批复文件自印发之日起，2年内未据此开展初步设计审批的，将自动失效。

联系人及联系方式：省发展改革委 李克 0431-88904560

附件：招标事项审批部门核准意见表

吉林省发展改革委

2024年5月31日