| 索引号： | 1122000001354439X3/2024-02617 | 分类： | 行政许可和办事服务办理结果;批复 |
| --- | --- | --- | --- |
| 发文机关： | 吉林省发展改革委 | 成文日期： | 2024年08月26日 |
| 标题： | 关于和龙甄峰二期风电场工程项目核准内容变更的批复 |  |  |
| 发文字号： | 吉发改审批〔2024〕194号 | 发布日期： | 2024年09月03日 |

和龙市发展改革局：

《关于和龙甄峰二期风电场工程项目核准内容变更的请示》（和发改字〔2024〕58号）及有关材料收悉，经研究，现批复如下。

2022年8月30日，我委以吉发改审批〔2022〕209号文件批复了和龙甄峰二期风电场工程项目，项目代码为2207-220000-04-01-173089，项目单位为延边龙源风力发电有限公司。项目单位为提高资源利用效率，实现更加科学化、精细化建设，重新对项目设计进行优化。为继续推进项目建设，同意《吉林省发展改革委关于和龙甄峰二期风电场工程项目核准的批复》（吉发改审批〔2022〕209号）文件有效期延期至2025年8月29日，项目在此有效期限内未开工建设，项目核准文件及本批复文件自动失效。

请你单位积极协调并配合项目单位完成各项手续办理，加快推进项目实施，尽快并网投运；并督促项目单位通过在线平台如实报送项目开工、建设进度、竣工投用等基本信息。项目开工前应按季度报送项目进展情况，项目开工后至竣工投用止，应逐月报送进展情况。我委将采取在线监测、现场核查等方式对项目实施监管，依法处理有关违法违规行为，并按照有关规定向社会公开。

特此批复。

吉林省发展和改革委员会

2024年8月26日