| 索引号： | 1122000001354439X3/2025-00163 | 分类： | 行政许可和办事服务办理结果;批复 |
| --- | --- | --- | --- |
| 发文机关： | 吉林省发展改革委 | 成文日期： | 2025年01月17日 |
| 标题： | 吉林省发展改革委关于华能镇赉山河20万千瓦风电项目核准内容变更的批复2025.1.17 |  |  |
| 发文字号： | 吉发改审批〔2025〕16号 | 发布日期： | 2025年01月23日 |

镇赉县发展改革局：

《关于华能镇赉山河20万千瓦风电项目核准变更的请示》（镇发改规划字〔2025〕2号）及有关材料收悉，经研究，现批复如下。

2022年3月29日，我委以吉发改审批〔2022〕79号文件批复了华能镇赉山河20万千瓦风电项目，项目代码为2203-220000-04-01-947084，项目单位为华能吉林发电有限公司。2024年3月28日，我委以吉发改审批〔2024〕62号文件批复了该项目核准文件有效期延期至2025年3月28日。2024年7月1日，我委以吉发改审批〔2024〕152号文件批复了该项目建设单位变更为华能吉林清洁能源发电有限公司镇赉分公司。项目单位为节约利用土地、提高资源利用效率，重新调整了风机型号及风机点位，并进行设计优化。为继续推进项目建设，依你局请示内容，同意《吉林省发展改革委关于华能镇赉山河20万千瓦风电项目核准的批复》（吉发改审批〔2022〕79号）文件变更内容，具体如下。

一、由“项目总投资120019.80万元，其中项目资本金36005.94万元，占总投资比例30%”变更为“项目总投资95709.37万元，其中项目资本金19201.87万元，占总投资比例20%”。

二、由“新建单机容量4兆瓦风电机组50台，总装机容量200兆瓦，配套新建1座220千伏升压站和箱变、集电线路等附属设施”变更为“新建单机容量6.25兆瓦风电机组32台，总装机容量200兆瓦，项目接入吉林协联生物科技有限公司自带负荷配置风电项目新建220千伏升压站，并对该升压站进行扩建增容。配套新建主变、SVG成套装置、接地变成套装置、箱变、集电线路、检修道路等附属设施”。

其他建设内容按照吉林省发展改革委关于华能镇赉山河20万千瓦风电项目核准的批复》（吉发改审批〔2022〕79号）文件及变更文件执行。

特此批复。

附件：电力项目安全管理和质量管控事项告知书

吉林省发展改革委

2025年1月17日