附件3

房屋市政工程安全监督管理流程图（样式）

（仅供参考）

编制年度安全监督管理计划

（各级建设安全监管部门）

对已取得施工许可的项目，向建设单位发放《施工安全监督告知书》（项目所在地县级建设安全监管部门）

编制《施工安全监督工作计划》

（项目所在地县级以上建设安全监管部门）

实施具体安全监督（县（区）级建设安全监管部门）

实施抽查监督

（省、市州建设安全监管部门）

日常监督管理

重点监督管理

监督管理的暂停和恢复

无法立即整改的或存在重大安全隐患，下达《限期整改通知书》或《停工整改通知书》

事故多发、频发的地区

施工过程中发生事故、发现隐患较多、受到通报批评的项目

存在安全隐患，能整改的责令立即整改

含有超过一定规模的危险性较大分部分项工程项目

工程中止施工，建设单位提交中止施工安全监督报告书

县级安全监管部门发放《中止施工安全监督告知书》

县级安全监管部门复核合格后发放《恢复施工安全监督告知书》

项目竣工，发放《终止施工安全监督告知书》

调整监督计划，增加抽查次数

应增加检查次数

上级部门组织约谈和重点督办

调整监督计划，增加检查次数，及重点督办

整改合格后，经各方责任主体验收确认，提交安全隐患整改报告

恢复施工前，建设单位提交恢复施工安全监督报告书

县级以上安全监管部门复核，合格发放《恢复施工通知书》

县级安全监管部门复核合格后发放《恢复施工安全监督告知书》

项目竣工，发放《终止施工安全监督告知书》，监督管理终止。