附件
2019年吉林省交通一卡通

互联互通工作方案

按照《交通运输部关于印发2019年工作要点和更贴近民生实事的通知》（交办发〔2019〕2号）有关要求，为进一步巩固全省交通一卡通互联互通成果，提升交通一卡通服务质量和水平，结合我省实际，制定本工作方案。

总体思路

按照“政府引导、市场为主、统筹协调、便民利民”的原则，深入推进交通一卡通系统国产密码升级改造，稳步扩大交通一卡通发卡数量，加快推动移动支付便民应用，健全完善政策标准体系，提升省内城市交通一卡通互联互通质量，扩大交通运输方式覆盖范围。

工作目标

2019年，深入推进国产密码应用，完成全省1万台车载终端机具国产密码升级改造；扩大互联互通卡发卡数量，全省发放互联互通卡100万张；在全省推广交通一卡通移动支付应用，长春、吉林等城市实现交通一卡通移动支付应用。

主要任务

     （一）制定交通一卡通互联互通工作方案。加强顶层设计，各级交通运输主管部门要分别制定本地区交通一卡通互联互通工作方案，组织开展本地一卡通调研，详细了解互联互通线路、车辆、发卡数量和存在问题，明确工作任务目标、责任分工、工作进度等，落实责任部门和工作人员，确保本地区年度工作任务顺利完成。

     （二）组织开展国产密码车载终端升级改造。各级交通运输主管部门要严格贯彻落实国家重要领域密码应用工作要求，组织本地交通一卡通企业开展车载终端国产密码升级改造工作。升级改造工作应结合本地实际，对满足国产密码要求的车载终端，采取系统和车载终端程序软件升级的方式进行改造；对不满足国产密码要求的车载终端，组织企业利用社会资源，及时更新更换。2019年，全省完成国产密码升级改造车载终端1万台。

     （三）扩大交通一卡通互联互通卡发放数量。各级交通运输主管部门要进一步加大互联互通卡片的发放宣传力度，增加互联互通卡的发放数量，减少非智能非互联互通公交卡发放，对存量非互联互通卡，要采取措施更新更换，增加互联互通卡片使用量。2019年，全省新增互联互通卡片100万张。

（四）推动交通一卡通移动支付应用。各级交通运输主管部门要严格按照《交通一卡通移动支付技术规范》和《交通一卡通二维码技术规范》，鼓励本地公交企业与腾讯等社会第三方合作，充分利用社会资源，加快推广交通一卡通移动支付应用，尽快实现公交车移动支付全覆盖。长春市、吉林市年底前要实现交通一卡通移动支付应用。

     （五）规范交通一卡通企业经营行为。各级交通运输主管部门要切实履行交通一卡通行业监管职责，规范本地交通一卡通企业经营行为，督促企业开展交通一卡通产品认证，落实全国互联互通城市白名单制度，定期更新车载终端全国互联互通城市名单，巩固我省交通一卡通互联互通成果。
     （六）加强交通一卡通网络安全管理。各级交通运输主管部门要督促交通一卡通企业落实密码应用和网络安全责任，建立健全突发事件应急预案和处理机制，建立用户信息保护制度，采取有效措施防范信息泄露、损毁、丢失和滥用，确保一卡通系统安全运行。

工作安排

一季度：根据全省公交车数量和历年互联互通卡发卡数量，制定2019年吉林省交通一卡通互联互通工作方案及任务表，明确省内各地区2019年国密终端改造与发卡数量。

二季度：各地要按照本方案工作要求和任务，制定本地工作方案，并于4月底前报省交通运输厅；同时，启动本地国产密码车载终端升级改造工作，加大互联互通卡发卡力度。

三、四季度：各地要基本完成本地国产密码车载终端升级改造工作，完成长春市、吉林市公交车移动支付应用。

    五、工作要求
     （一）加强组织领导。交通一卡通互联互通工作是提高群众生活满意度，建设交通强国、网络强国的重要举措，是落实交通运输部2019年更贴近民生实事的重点工作之一。各级交通运输主管部门要提高重视程度，将本项工作列为年度重点工作任务，积极向当地政府汇报，争取财政资金支持，采取有效措施稳步推进，确保2019年全省交通一卡通任务（见附件1）顺利完成。

     （二）加强督导和信息报送。省厅将定期对交通一卡通互联互通工作进展情况进行督导，强化过程管理。各地要严格执行信息报送制度，各市（州）交通运输主管部门要于每月5日前将本地区工作进展情况（见附件2）汇总并加盖公章上报省交通运输厅。联系人：李建华，联系电话：0431-85097720,0431-85645723（传真），邮箱：398412093@qq.com。

    附件：1.2019年全省交通一卡通工作任务表

          2.2019年交通一卡通互联互通工作进展情况报

            送表

附件1
2019年吉林省交通一卡通工作任务表
	序号
	地区
	责任单位
	国密终端终端改造数量（单位：台）
	新增发卡量（单位：万张）

	1
	长春市
	长春市交通运输局
	4500
	84

	2
	吉林市
	吉林市交通运输局
	1900
	12

	3
	四平市
	四平市交通运输局
	290
	0.2

	4
	延边州
	延边州交通运输局
	500
	0.1

	5
	辽源市
	辽源市交通运输局
	400
	2

	6
	通化市
	通化市交通运输局
	200
	1

	7
	白山市
	白山市交通运输局
	800
	0.1

	8
	松原市
	松原市交通运输局
	650
	0.3

	9
	白城市
	白城市交通运输局
	400
	0.1

	10
	长白山管委会
	长白山管委会交通运输局
	30
	0.1

	11
	公主岭市
	公主岭市交通运输局
	130
	0.2

	12
	梅河口市
	梅河口交通运输局
	200
	0.1

	合计
	10000
	100.2


附件2
2019年交通一卡通互联互通工作进展情况报送表

  填报单位：                                                   填报时间：

	序号
	地区
	终端改造情况
	互联互通卡发放情况
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