2024年水资源工作任务清单

预期目标是：2024年万元国内生产总值用水量较2020年下降17%，万元工业增加值用水量较2020年下降18.0%，农田灌溉水有效利用系数提升到0.609，力争年非常规水利用量超过3.3亿立方米，县域节水型社会建设达标率达到85%以上。

- 坚持节水优先，加快推进节水型社会建设

（一）加快健全节水制度政策。

1.启动编制吉林省节水中长期规划（2025-2035年）编制工作，研究提出全省节水中长期工作布局和战略安排。

2.完成吉林省《用水定额》地方标准修订，强化在取水许可、用水计划、节水评价等环执行节用水定额的监管。

（二）严格实施双控指标管理。

3.实现年用水量1万立方米及以上的工业服务业单位计划用水管理全覆盖，严格实行超定额、超计划累进加价制度。

4.组织开展火电、钢铁、宾馆、高校等用水定额对标达标行动，促进相关行业用水单位提升水效。

（三）深入落实国家节水行动。

5.推动12个县（市、区）到节水型社会标准化建设标准，推进标准化建设全覆盖。对建成满五年的达标县开展评估，组织开展节水型社会示范建设试点。

6.统筹推进节水企业、单位、高校、居民小区、灌区、示范场等创建活动，遴选一批节水标杆单位。制定《吉林省全面建设节水型高校行动方案（2024-2028年）》，力争节水型高校建设率达到65%以上。

7.联合工信部门支持企业开展节水技术改造及再生水回用改造，组织开展绿色制造体系示范创建。

8.加快建立全省节水统计调查制度，认真做好节水统计表填报工作。

9.加强双辽市再生水利用配置试点建设等，努力提高再生水利用水平。

10.大力推广“节水贷”金融服务，积极为有需求的节水型企业、节水服务企业搭建融资服务平台。

11.引导推动公共机构、高耗水工业服务业等实施合同节水管理，推动实施10个以上合同节水管理项目。

12.组织开展“节水中国、你我同行”联合行动，举办“节水在身边”短视频大赛和节水宣传“五进”活动，推动节水社会实践基地和科普场馆建设，打造节水宣教品牌，推荐上报节水成果案例。

- 二、强化刚性约束，严格规范取用水行为

（四）严格控制开发利用总量。

13.印发实施吉林省地下水管控指标，完善地下水水位变化通报和约谈机制，严格实施地下水监管。

14.深入贯彻“四水四定”原则，切实推进相关行业规划、重大产业和项目布局、各类开发区和新区规划开展水资源论证。

（五）不断强化取用水监督管理。

15.严格建设项目水资源论证和取水许可审批，加强水资源配置工程水资源刚性约束论证和审查。开展年度取水许可电子证照数据治理，动态全面掌握各类取水口信息。

16、深入开展水资源管理风险问题排查整治，建立问题台账，发现一处、整治一处，做到问题动态清零。

17.新建或改建取水在线计量1139处、农业灌溉“以电折水”计量479处，将规模以上取水在线计量数据全部接入取用水管理平台，并建立取水计量档案。

18.将取用水领域违法违规和弄虚作假等行为全部纳入信用记录，实施取用水信用监管。

19.完善水资源监管“一张图”，建立超许可、超计划、超区域管控指标等平台预警响应机制，抓好预警疑似问题的研判和处置销号。

20.推动明晰区域水权、取水权、灌溉用水户水权，鼓励有条件的地区或水资源供需矛盾突出的地区、流域通过用水权回购、收储等方式促进水权交易。

21.将已核发取水许可证的用水户全部纳入名录库管理，加强用水统计报表填报审核，开展用水统计调查数据质量抽查。

22.开展2024年度实行最严格水资源管理制度考核，推动水资源刚性约束制度重点任务落实。

- 三、加强统一调度，不断提升水资源配置能力

23.制定跨省、跨市（州）江河和中部引松供水工程、哈达山水利枢纽、引嫩入白等重大调水工程年度调度计划并指导实施，开展水资源调度监督抽查。

24.持续实施东辽河、伊通河和饮马河等重点流域生态补水工作，切实保障缺水地区的生活、生产和生态用水。

- 四、推进综合施策，持续复苏河湖生态环境

（六）持续加强水资源保护。

25.有序推进河湖和已建水利水电工程生态流量核定，合理确定河湖和已建水利水电工程生态流量目标，并对已有生态流量目标进行复核。

26.采取“日监测、月通报、年考核”的模式，落实重点工程维修养护上报批准制度，强化重点河湖断面生态流量监管。

27.根据新一轮地下水超采区划定成果，划定地下水禁、限采区。严格超采区取用地下水监管，开展年度地下水超采区动态评估，完善地下水水位变化通报、技术会商、约谈机制。

28.持续推进县级及以上城市水源地安全保障达标建设，适时修订饮用水水源地名录，完善分级管理体系。

（七）不断推进工程谋划建设。

29.实施年度白城市地下水超采区地表水源置换项目，以洮儿河地表水置换灌溉用地下水量，压采地下水11550万立方米。

30.制定洮儿河、西辽河母亲河复苏行动“一河一策”工作计划，加强洮儿河及东、西辽河水资源调度。积极谋划母亲河复苏行动项目，力争实现“全线过流”的复苏目标。

吉林省水利厅

2024年2月22日